ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

O Estudo Técnico Preliminar se refere a obra de infraestrutura, drenagem e pavimentação das ruas Dr.º Carlos Augusto de Paula , Paulo César de Paula e Rua da Torre (Trecho), no bairro Unamar, obra que visa melhorar as condições de vida dos moradores dessas regiões, oferecendo melhor mobilidade dentro do município, eliminação de valas negras, lama e poeira, diminuindo assim a incidência de doenças provocadas por esses elementos, como também igualando esses bairros aos outros existentes, incentivado seus moradores a melhoria de suas moradias, provocando um impacto ambiental de maior limpeza, harmonia, melhor visual e convivência. Em razão disto, foi realizada uma vistoria no local para avaliação da carência, tendo sido constatada a sua necessidade. Vimos por meio desta, portanto, preparar uma planilha de execução dos serviços necessários para a melhor adequação do requerido.

Número do processo: 2022/7887

2. ÁREA DE INTERVENÇÃO E NESSECIDADES

| SAMBURÁ |  |
| --- | --- |
|  | Logradouros | Leito | Largura (m) | Extensão (m) | Área (m²) | Demanda |
| 1 | RUA Dr.º CARLOS AUGUSTO DE PAULA , RUA PAULO CÉSAR DE PAULA E RUA DA TORRE (Trecho) | TERRA | 4,50 | 620 | 2,790 | - Piso intertravado; - Drenagem com Tubos de 280mm, 400mm e 630mm. |
| 2 | TOTAL |  |  |  | 2,790 | - Piso intertravado; Drenagem com Tubos de 280mm, 400mm e 630mm. |

- ÁREA REQUISITANTE

O projeto tem como foco a drenagem e pavimentação em 03 ruas do bairro Unamar – 2° Distrito de Cabo Frio, essas são:

RUA Dr.º CARLOS AUGUSTO DE PAULA

RUA PAULO CÉSAR DE PAULA

RUA DA TORRE (Trecho)

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

As Ruas Dr.º Carlos Augusto de Paula, Paulo César de Paula e Rua da Torre (Trecho), em Unamar, com as dificuldades de locomoção e de acessibilidade dos moradores são ocasionadas pela má qualidade do piso natural que em muitos períodos do ano ficam praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis. Na época de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias.

Além disto, a maioria das vias de Samburá, não dispõe de passeios para pedestres, tornando-as inacessíveis às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A situação existente penaliza áreas carentes tornando-as ainda mais degradadas.

As melhorias propostas no projeto permitirão maior conforto aos munícipes em seus deslocamentos, promovendo maior integração territorial, melhoria significativa na segurança, na mobilidade urbana e na redução do índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco.

- ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Itens:

# Escavação;

# Base de brita corrida;

# Preparo do terreno;

# Pavimentação em piso intertravado;

# Drenagem;

# Meio-fio e Sarjeta.

# Escavação

A escavação para assentamento de tubulação e poços de visita ocorrerá variando as profundidades, sendo a máxima de 1,80 m. Volume = 877,28m³.

# Base de Brita Corrida:

Será realizada base brita corrida compactada em camadas de 15 cm de altura, a utilização deste material se vê necessária para resistência e qualidade da base, obtendo a estrutura ideal para aplicação de revestimento asfáltico. Base de Brita para execução de regularização, 418,50m³.

# Preparo do Terreno:

A preparação envolve basicamente a análise do solo (sondagem) e movimentação de terra (nivelamento, cortes e aterramentos). Tudo isso para deixar o terreno plano e limpo, pronto para receber a obra.

Área de preparo para execução de pavimentação e calçadas, 1.240m².

# Pavimentação em Piso Intertravado:

Após os procedimentos citados acima, será aplicado o piso intertravado, utilizando todos os equipamentos necessários (rolo compactador, rolo estático, vibro-acabadora) e mão de obra especializada. Serão aplicadas camadas de 10 cm, obedecendo o quantitativo explícito em planilha.  Área (m²): 2.790m².

# Drenagem

A execução da drenagem, será realizada com assentamento de tubos de concretos nos diâmetros especificados em planilha (280mm, 400mm e 630mm). Após escavação, para assentamento da tubulação deverá ser executado embasamento, que consiste em camada de pó de pedra abaixo do tubo.

Para execução da drenagem será utilizado tubos de concreto armado, caixas ralo e poços de visita com os seguintes tamanhos e quantidades.

Tubo 280mm: 108,00m;

Tubo 400mm: 598,00m;

Tubo 630mm: 22,00m;

Caixa Ralo 0,30m x 0,90m x 0,90m: 40,00 un;

Poço de Visita: 01 un.

# Meio Fio e Sarjeta:

Será realizado a execução de novo meio fio das extremidades das vias, considerando partes dos logradouros que não os possuem.

Meio fio e sarjeta conjugado reto de concreto simples: 1.240,00m

- ESTIMATIVA DO VALOR

Orçamento NÃO DESONERADO: R$ 2.010.168,93 (Dois milhões e dez mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e três centavos).

Orçamento DESONERADO: R$ 2.059.134,88 (Dois milhões, cinquenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

7.  RESULTADOS PRETENDIDOS

O Projeto, busca viabilizar melhorias na qualidade de vida, locomoção, implantação, recuperação e melhoria da infraestrutura regional e municipal, urbana e rural, além de fomentar a geração de empregos para toda a Região.

8.  RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

| MARCUS VINICIUS DOS SANTOS NUNES | 221201525 |  |
| --- | --- | --- |